保洁绿化要求

第一章  保洁绿化服务项目分析

一、资格要求

二、服务范围及内容

第二章  保洁服务项目作业规程

一、环境清洁作业规程

第三章  绿化养护服务项目作业规程

一、草坪养护作业规程

二、乔灌木养护作业规程

三、绿篱养护作业规程

四、花摆养护作业规程

五、植物病虫害防治作业规程

六、绿化机械操作规程

第四章  保洁绿化服务作业方法

一、环境清洁作业方法

二、绿化养护作业方法

第五章  应急预案

一、应急事故处理方案

二、水浸处理办法

三、雷暴及飓风的紧急处理

四、客户受伤或生病的紧急处理

五、高温防暑应急处理

六、恶劣天气应急处理

第五章  服务期限

- 第一章   保洁绿化服务项目分析

- 资质要求

- 1.供应商资格要求营业执照具有保洁和绿化的资质

- 二、服务范围及内容

（一）保洁服务内容及工作量：

1. 园区环境卫生清洁

1.1每日清洁工作内容及工作量

室内公共部分面积5760平米，厕所面积900平米，室外道路70000平米，室外绿化17600平米。

1.2 每周次清洁内容及工作量：

A.园区室外道路面积为 70000 平方米，每周至少清扫三次。

1.3每月一次的清洁内容及工作量：

A. 园区道路面积为 70000 平方米，每月用洒水车清洗三次。

B. 所有大厅、走道的地面，每月必须至少进行一次抛光、打磨。

1.4在甲方迎检及其他特殊情况下，按甲方要求临时增加清洁次数

2、园区垃圾中转及清运

2.1垃圾中转：合计30个垃圾桶，将垃圾桶内的垃圾集中清理到垃圾箱。

2.2垃圾清运：将园区保洁员清扫的树枝落叶及绿化工修剪的草皮、树枝及杂草外运至园区外指定地点。

3、园区卫生消杀工作量及频率

3.1园区室内公共区域投放粘鼠板或灭鼠药物共20处，，每周对捕鼠、捕蛇工具、诱饵进行1次全面检查，每月更换粘鼠板三次。

3.2园区投放灭蚊蝇粘贴纸共XX处，灭蚊蝇药剂消杀每年4月至10月，每天早上和下午各喷杀一次。其他月份视情况而定，每个星期喷杀一次。

（二）绿化养护服务范围及内容

（1）乔灌木养护内容及工作量：园区大型乔木XX棵，灌木XX米，包括乔灌木的修剪、施肥、除虫、浇水、刷石灰防寒等内容。

（2）种植草坪养护内容及工作量：园区室外绿化面积17600平米，包括草坪的修剪、除虫、除杂草、施肥、浇水等内容。

（3）野生杂草：工作量XX平米，每年不定期检查修剪，野生杂草不得高于0.5米。

（4）花卉绿植摆放养护类容及工作：室内花摆XX盆，室外花坛花摆XX平米，包括修枝、浇水、施肥等内容。

- 第二章  保洁服务项目作业规程

- 一、环境清洁作业规程

- 目的

规范各区域清洁工作的工作程序及具体标准，确保各区域内清洁卫生满足质量目标。

- 适用范围

适用于管辖区内各区域的清洁工作。

- 职责

3.1     保洁主管负责各区域清洁工作的组织实施。

3.2     保洁员负责依照本规程进行各区域清洁卫生工作。

4.0    室内清洁作业规程

4.1   大厅、连廊清洁

4.1.1  备用工具、材料如: 吸尘机、尘推、扫把、抹布、水桶、垃圾铲、阳尘扫、清洁剂等。

    - 工作程序：

- 到达岗位后先用扫把巡扫清理大厅及连廊地面，清理烟头、纸屑、土渣等杂物；

- 将拖把放入兑有清洁剂的水中涮洗、拧干，拖洗地面，每周拖洗三次。

- 将干净的油尘推或拖把平放在地面上，直线来回推尘，除去地面尘土并使地面光亮。

- 擦拭各类标牌、开关、装饰物、花盆、花架、防火门、消防栓柜，保持以上各处干净无积尘；

- 留意空调风口、天花板、灯罩、射灯、边角位是否有蜘蛛网和积尘，及时用阳尘扫扫除，每月擦拭天花、灯罩、空调风口一次；

- 每3小时内对大厅及连廊进行1-2次保洁，用尘推或拖把进行去尘，及时清理烟箱内烟头、纸巾等杂物，视污渍情况及时进行擦拭、清洗。

    - 卫生标准：

- 地面无烟头、纸屑、杂物、污渍，地面、墙面干净有光泽；

- 公共设施表面无明显灰尘，不锈钢表面光亮、无污渍；

- 玻璃门无水迹、手印、污渍；

- 天花板、灯饰、空调风口、墙边角位目视无灰尘、蜘蛛网。

4.2    办公室内清洁

4.2.1  备用工具、材料: 吸尘机、抹布、水桶、垃圾袋、鸡毛掸、清洁剂、护理剂等。

4.2.2  工作程序：

- 进入办公室前轻敲房门或打招呼，得到房内工作人员同意后方能进入开展工作；

- 先将房间内的垃圾篓（桶）内的垃圾收集到垃圾袋中；

- 再整理各台面文件、报纸及办公用品；

- 清倒烟灰缸并冲洗后擦干，把干净湿抹布用力拧干后，擦抹办公桌椅、文件柜、门窗、花盆等；

- 办公桌、椅、沙发等要用干毛巾擦干或接合实际情况用护理剂进行清洁护理；

- 用干抹布轻抹电开关匣、电器表面；

- 地面为地毯的用吸尘机对办公室地面吸尘；

- 留意空调风口、天花板、灯罩、墙面装饰物、边角位是否有蜘蛛网和积尘，及时用鸡毛掸或阳尘扫扫除，每月擦拭天花板、灯罩、空调风口、墙面装饰物一次；

4.2.3  卫生标准：

- 目视室内家具、器皿、装饰物、花盆、烟灰缸、文件、报纸及办公用品表面无灰尘，摆放整齐；

- 垃圾篓（桶）洁净，地面无烟头、纸屑、杂物、污渍；

- 办公桌椅、文件柜、沙发用白纸巾擦抹后无明显灰迹；

- 玻璃和门用白纸巾擦抹后无明显灰迹。

4.3    会议室、招待室清洁；

4.3.1  备用工具、材料: 吸尘机、抹布、水桶、垃圾袋、鸡毛掸、清洁剂、护理剂、空气清新剂。

    - 工作程序:

- 先将房间垃圾篓（桶）内的垃圾收集到垃圾袋中；

- 清倒烟灰缸后，用清水冲洗后擦干放回原处；

- 按顺序擦拭窗台、窗框、玻璃、门；

- 擦拭茶几、椅子、会议桌、文件柜、器皿，沙发要用干毛巾和护理剂进行清洁；

- 用干抹布轻抹电开关匣、电器表面；

- 清洁护墙板、地角线；

- 留意空调风口、天花板、灯罩、射灯、墙面装饰物、边角位是否有蜘蛛网和积尘，及时用鸡毛掸或阳尘扫扫除，每月擦拭天花板、灯罩、空调风口、墙面装饰物一次；

- 用吸尘机对地毯吸尘；

- 喷洒适量的空气清新剂。

    - 卫生标准：

- 目视室内家具、器皿、装饰物、花盆、烟灰缸、文件及办公用品表面无尘，摆放整齐；

- 垃圾篓（桶）洁净，地面无烟头、纸屑、杂物、污渍；

- 会议桌椅、文件柜、沙发用白纸巾擦抹后无明显灰迹；

- 玻璃和门用白纸巾擦抹后无明显灰迹；

4.4    电梯及进出口附近清洁

4.4.1  备用工具、材料：吸尘机、手刷、百洁布、毛巾、水桶、人字梯，不锈钢清洁剂、不锈钢光亮剂、告示牌。

    - 工作程序:

- 视作业内容可向管理处申请临时停梯；

- 在电梯门口放置“暂停使用”的告示牌；

- 对电梯内的轿箱清扫、吸尘或撤换地垫；

- 用吸尘机或拖把等将电梯门轨道内的泥尘、杂物清除；

- 用湿毛巾擦抹电梯天花板、排风口、操作面板等；

- 把不锈钢清洁剂倒在湿毛巾擦拭电梯轿箱不锈钢表面、不锈钢门；

- 用干净的湿毛巾擦拭电梯轿箱不锈钢四壁、不锈钢门；

- 用干毛巾擦干电梯轿箱不锈钢四壁、不锈钢门表面的水迹；

- 将适量的不锈钢光亮剂倒在毛绒毛巾上，均匀地涂在不锈钢表面。用干净的干毛巾进行抛光处理；

- 用湿毛巾清洁电梯厅的电梯出口门框、楼层显示屏及按钮，不锈钢门面的清洁视电梯轿箱内不锈钢表面进行；

- 清理烟箱内的垃圾和清洁烟箱表面；

- 如申请停梯状态的应通知管理处开启电梯。

    - 卫生标准：

- 电梯门、轿箱内四周不锈钢面明亮、无手印、污迹；

- 地面、门轨、天花板、排风口、照明灯具、显示屏无污迹、积灰。

4.5    楼层、楼道（消防楼梯）清洁

4.5.1  备用工具、材料:扫把、地拖、抹布、水桶、垃圾铲、阳尘扫、清洁剂等。

4.5.2  工作程序：

- 用扫把把楼梯的垃圾、杂物从上到下清扫一遍；

- 将拖把放入兑有清洁剂的水中涮洗、拧干，拖洗地面、楼道、扶梯，直至干净为止。若拖把拖不到，要用抹布擦干净；

- 将扶手从上到下擦干净。挡杆或玻璃档面要做到无灰尘、无手印；

- 墙面上的设施（包括各类开关匣）及消防器材上的灰尘要及时掸净；防火门用洗净的抹布擦洗一遍；

- 每个楼面的楼梯进出口处，要保持干净、整洁。

    - 卫生标准：

- 楼道地面保持清洁，无垃圾，无污迹、无水迹、无杂物堆放。

- 楼道四角及踢脚板保持干净，无垃圾；

- 墙面及走道设施、门框、通风口、消防器材、各类开关匣、灯管，保持干净，无积灰；

- 扶梯梯步保持清洁，无垃圾、无污迹，防滑条（缝）干净，扶杆上保持光亮，无积灰。

4.6    卫生间清洁

4.6.1  备用工具、材料: 厕刷、抹布、拖把、水桶、洁厕剂、清洁剂、空气清新剂等。

4.6.2  工作程序:

- 先将卫生间垃圾篓内垃圾收集到垃圾袋；

- 用洁厕剂清洗大小便池，并喷上除臭剂；

- 按顺序擦拭面盆、水龙头、台面、镜面；

- 墙面、隔断要用清洁剂清洁；

- 地面用拖把拖干，保持地面干燥、干净；

- 用干净的湿抹布擦拭玻璃窗和门；

- 配备好卷筒纸和洗手液；

- 喷洒适量空气清新剂。

    - 卫生标准：

- 地面干净，无污渍、无积水；

- 大小便器表面干净，无污渍，有光泽；洗手台干净，无积水，面盆无污渍；

- 墙面、隔断表面干净，无乱写乱画，墙面四角保持干燥、无蛛网；

- 镜子保持明净，无灰尘、无污痕、无手印、无水迹；

- 金属器具保持光亮，无浮灰、无锈斑；

- 卫生用品齐全，无破损；

- 保持卫生间内空气清新，无异味。

5.0   室外清洁作业规程

5.1   室外道路清洁

5.1.1  备用工具、材料：长竹扫、垃圾斗车、小扫把、铁锹、抹布、水桶、垃圾袋、清洁剂。

5.1.2  工作程序：

- 使用长竹扫将地面全面清扫，杂物、垃圾收集于垃圾袋内用斗车运走；对于有沙土之处应用小扫把认真清扫；

- 对地面保洁，及时清扫地面纸屑、果皮、烟头、积水等；有污渍需用清洁剂清洗；

- 用湿抹布擦抹室外场地的各类标牌、道闸、栏杆、通知栏、橱窗、路灯、垃圾桶等；

- 清理沙井、雨水槽内杂物、垃圾，确保其畅通；

- 清除大楼四周屋檐下干沟内的杂物和垃圾，确保其畅通；

- 定期用铁锹清理道路边排水沟内的沉积沙土；

- 洒水车定期给道路洒水压尘及清洗路面。

5.1.3 卫生标准：

- 室外场地的垃圾桶放置整齐，把垃圾袋套在垃圾桶内壁；四周无散积垃圾，无异味；

- 室外地面，做到无扬尘、无明显垃圾、烟头、纸屑、沙土，无积水；

- 室外场地的各类标牌、栏杆、通知栏、橱窗、灯座的清洁，做到无污渍、无明显积灰、无蜘蛛网；

- 沙井、雨水槽内无杂物、垃圾，确保其畅通。

5.2    室外绿化带清洁

5.2.1  备用工具、材料：长竹扫、耙子、垃圾斗车、扫把、抹布、水桶、垃圾袋、清洁剂。

5.2.2  工作程序：

- 使用长竹扫将绿化带草坪全面清扫，落叶、杂物、垃圾收集于垃圾袋内用斗车运走；

- 用耙子将绿化带灌木丛或绿篱内的落叶及杂物扒出，收集到垃圾袋内用斗车运走；用小扫把清扫灌木及绿篱上的蜘蛛网；

- 用垃圾夹清除花坛内的杂物及垃圾，收集到垃圾袋内用斗车运走；

- 用湿抹布或干净拖把将花坛表面及绿化带内各标牌擦抹干净；

- 清扫绿化带内观景亭及廊道，并将景观亭、廊道内休闲桌椅擦拭干净；

- 木质观景亭及廊道应定期刷桐油保养。

6.0   定期清洁项目作业规程

6.1   大厅地面抛光保养

6.1.1备用工具、材料：洗地抛光机、吸水机、拖布、抹布、水桶、清洁剂、保养蜡等。

6.1.2工作程序:

A.先把警示牌放置于工作现场；

B. 清洗地面：将中性清洁剂（绿水）按1：20的比例兑成水溶液后，用洗地机配合百洁垫轻轻擦洗石材地面；

C. 如石材上有轻微划痕，将少许牙膏涂在划痕上，用柔软干布用力反复擦拭，可擦去划痕，再打上保养蜡，可使瓷砖光亮如新；

D.涂抹保养蜡：将一份保养蜡兑四份清水，涂抹石材地面；

E.高速抛光：待地干后，用高速抛光机抛光蜡面控制机器走向，由左至右，来回走动2-3次；

F.每个月抛光养护一次

6.1.3  卫生标准：保证养护后的地面干净无污渍、无划痕、石材光亮如新；

- 二、卫生消杀作业规程

1、0   目的

规定卫生消杀的工作规程和标准,净化园区坏境,确保达到规定质量目标。

- 适用范围

适用于管理园区域内卫生消杀工作的管理。

3.0    职责

3.1    保洁主管制定卫生消杀工作计划，并负责组织实施。

3.2    项目经理任负责审批卫生消杀工作计划。

3.3    技术工负责依照本规程进行具体卫生消杀工作

4.0    程序要点

4. 1    消杀工作的计划的制定

4.1.1   保洁主管应根据实际情况每季节制定出卫生消杀工作计划。

4.1.2   消杀工作的计划应包括以下内容:

A．消杀目的；

B．消杀区域；

C．消杀方式选择与药物计划。

4.2     灭蚊、蝇、蟑螂、蛇工作

4.2.1   灭蚊、蝇、蟑螂、蛇工作每月视情况进行1-2次。

4.2.2   消杀区域：

A.各大楼的大厅、梯口、梯间及大楼周围；

B.各部门办公室；

C.卫生间、沙井、垃圾周转箱等室外公共区域；

4.2.3   消杀药物一般用敌敌畏、灭害灵、敌百虫、菊脂类药喷洒剂等。消杀方式以喷药触杀为主。

4.2.4   喷杀操作要点：

A.进行消杀活动时要做好消杀工作标识，提醒客户须注意事项，确保安全。

B.作业时工作人员要戴好胶手套，口罩、注意风向，从下风区域开始，先喷高处后喷低处。严禁药水喷到行人，作业后应用肥皂水洗擦皮肤裸露处；

C.将喷杀药品按要求进行稀释注入喷雾器里；药品浓度要严格按使用说明调配、稀释，确保药品的杀伤力，但浓度不宜过高，以免造成自身身体不适。

4.2.5    喷杀时应注意：

A.梯间喷杀时不要将药液喷在扶手或房间的门面上；

B.办公室喷杀时不要将药液喷在桌面、沙发或器具上；

C.卫生间喷杀时不要将药液喷在面盆及镜子上；

D.对雨水井、污水井、化粪池等处的蚊蝇进行消杀时，应注意只将井盖移动一条缝将喷头插入后进行喷杀，不可将井盖一次性翻开，以防蚊蝇大量飞出。消杀完成后及时将井盖复位盖实。

4.2.6   不要在人员出入高峰期喷药。

4.2.7   办公场所的配套设施应在下班后进行，并注意：

A.关闭门窗；

B.将药液喷在墙角、桌下或壁面上，禁止喷在桌面、食品和器具上。

4.3     灭鼠

4.3.1   灭鼠工作每月应进行1-2次。

4.3.2   灭鼠区域：

A.员工宿舍内；

B.生产大楼和办公场所；

C.厂区中常有老鼠出没的区域。

4.3.3    灭鼠方法主要采取投放拌有鼠药的饵料和粘鼠胶。

4.3.4    饵料的制作：

A.将米或碾碎的油炸花生米等放一专用容器内；

B.将鼠药按说明剂量均匀撤在饵料上；

C.制作饵料时作业人员必须戴上口罩、胶手套，禁止裸手作业。

4.3.5   在灭鼠区域投放饵料应注意：

A.先放一张写有“灭鼠专用”的纸片；

B.将鼠药成堆状放在纸片上；

C.尽量放在隐蔽处或阴暗处的角落、老鼠常出没地段；

D.禁止成片或随意撒放。

4.3.6   投放鼠药必须在保证安全的前提下进行，必要时挂上明显的标识。

4.3.7   一周后，撤回饵料，期间注意捡拾死鼠。

4.3.8   消杀作业完毕，应将器具、药具统一清洗保管。

4.4     消杀工作标推：

4.4.1   检查大楼公共区域及办公室内，目视无明显蚊蝇在飞。

4.4.2   检查室外公共区域及垃圾回收站，目视无苍蝇滋生地。

4.4.3   检查大楼室内，每处蟑螂数不超过5只。

4.4.4   抽检楼道、办公室无明显鼠迹，用布粉法检查老鼠密度，不超过1％，鼠洞每2万平方米不超过1个。

4.5     消杀工作的管理

4.5.1   消杀工作前，保洁管理员必须详尽地告诉消杀作业人员应注意的安全事项，并在消杀两天前书面通知相关的业主（用户）。

4.5.2   消杀作业的清洁工应将每次消杀工作的进行情况记录《消杀工作记录表》上，保洁主管监督，并及时在《消杀工作计划表》备注栏上予以注明。

5.0     记录

《消杀工作记录表》

- 第三章   绿化养护服务作业规程

- 一、草坪养护作业规程

- 目的

规范草坪养护工作，确保园区内的草坪管理质量。

- 适用范围

适用于园区内的草坪养护工作。

3.0    职责

3.1    绿化主管责草坪养护的组织实施。

3.2    绿化工依照本规程实施草坪养护作业。

4.0    程序要点

4.1   草坪分级标准

- 特级草坪：每年绿期达360天，草坪平整，留茬高度控制在25mm以下，仅供观赏。

- 一级草坪：绿期340天以上，草坪平整，留茬高40mm以下，供观赏及家庭休息用。

- 二级草坪：绿期320天以上，草坪平整或坡度平缓，留茬60mm以下，供公共休息及轻度践踏。

- 三级草坪：绿期300天以上，留茬100mm以下，用于公共休息、覆盖荒地、斜

坡保护等。

4.2   淋水

    - 特级、一级、二级草坪夏秋生长季每天淋水一次，秋冬季根据天气情况每周淋水2－3次。

    - 三级草坪视天气情况淋水，以不出现缺水枯萎为原则。

  - 草坪改良

    - 草坪局部更换法

- 准备等同面积的同一品种的好草坪块；

- 将要换地方的原草坪草用铲铲起；

- 将铲去草块的地方松土，施放土壤改良肥；

- 将接缘处的草撬高约1厘米后将新草铺上；

- 将新、旧草一起拍平使之吻合后铺上一层约半厘米厚的新沙；

- 淋水，完成更换过程。

4.3.2  二级以上草坪如出现直径10CM以上秃斑、枯死或局部恶性杂草占该部分草坪草50％以上且无法用除草剂清除的，应采用局部更换法更换该处草坪。

    - 二级以上草坪局部出现被踩实导致生长严重不良，应采用局部疏草法疏草改良。

    - 对于冬季出现枯黄的二级以上观赏性草坪每年11月中旬开始撒播黑麦草种，标准为60m2／kg。

  - 草坪施肥

    - 常用肥料及其特点

- 复合肥。分为速溶和缓溶两种，是草坪的主要用肥。速溶复合肥用水溶后喷施，缓溶复合肥一般直接干撒，但施用缓溶复合肥通常有局部烧灼现象，因此多用于要求较低的草坪；

- 尿素。尿素为高效氮肥，常用于草坪追绿。但草坪使用氮肥过多会造成草坪草植株抗病力下降而染病，且使用浓度不当极易烧伤，因此不提倡多用；

- 快绿美。螫合型液体氮肥，作用与尿素相近；

- 长效复合肥。固体多元素肥，具有肥效长、效果好的特点，且一般不会有烧灼现象，但价格昂贵。

    - 肥料选用原则：一级以上草坪选用速溶复合肥、快绿美及长效肥，二、三级草坪采用缓溶复合肥，四级草地基本不施肥。

    - 施肥方法：

- 速溶复合肥采用水溶法按0.5％浓度溶解后用高压喷药机均匀喷洒，施肥量每公斤80m2；

- 快绿美按说明浓度及用量稀释后用高压喷药机喷洒；

- 长效肥按说明用量用手均匀撒施，施肥前后各淋一次水；

- 缓溶复合肥按20g/m2使用量均匀撒施；

- 尿素用水按0．5％的浓度稀释后用高压喷雾枪喷施；所有施肥方法均按点一片一区的步骤进行以保均匀。

    - 施肥周期：

- 长效肥施肥周期按肥料使用说明进行；

- 没有施用长效肥的特级、一级草坪每月施速溶复合肥一次；

- 快绿美及尿素只在重大节庆日、检查时才用于追绿，其他时间严格控制使用；

- 二级、三级草坪每3个月施放一次缓溶复合肥。

  - 剪草

    - 剪草频度：

- 特级草春夏生长季每五天剪一次，秋冬季视生长情况每月l－2次；

- 一级草生长季每10天剪一次，秋冬季每月剪一次；

- 二级草生长季每20天剪一次，秋季共剪两次，冬季不剪，开春前重剪一次；

- 三级草每季剪一次。

    - 机械选用：

- 特级草坪、一级、二级草坪、三级草坪用剪草机；

- 辅用打草机或手剪。

    - 剪草机和打草机的操作使用参照《绿化机具操作规程》，具体剪草步骤如下：

- 清除草地上的石块、枯枝等杂物；

- 测定草坪草的大概高度，并根据所选用的机器调整刀盘高度，一般特级至二级的草要遵循1/3原则（即每次剪草剪去长度不超过草高的1/3）；

- 选择走向，与上一次剪草走向要求有至少30度以上的交叉，避免重复方向修剪引起草坪长势偏向一侧；

- 修剪时速度保持不急不缓，路线直，每次往返修剪的截割面应保证有10cm左右的重叠；

- 若草过长应分次剪短。

    - 边角、路基边草坪、树下的草坪用打草机，但花丛、细小灌木周边修剪不允许用剪草机，以免误伤花木，这些地方用手剪修剪。

    - 剪完后将草屑清扫干净入袋，清理现场。

    - 剪草质量标准：

- 剪割后整体效果平整，无明显起伏和漏剪，剪口平齐；

- 障碍物处及树头边缘用割灌机式手剪补剪，无明显漏剪痕迹；

- 四周不规则草边及转弯位无明显交错痕迹；

- 现场清理干净，无遗漏草屑、杂物；

- 效率标准：单机全包200－300平方米/小时。

  - 杂草控制

    - 根据杂草生长情况，选用除草方法。一般少量杂草或无法用除草剂的草坪杂草采用人工拔除。已蔓延开的恶性杂草用选择性除草剂防除。

    - 人工除草：

- 除草按区、片、块的划分，定人、定量、定时地完成除草工作；

- 除草应采用蹲姿作业，不允许坐地或弯腰寻杂草；

- 除草应用辅助工具将草连同草根一起拔除，不可只将杂草地上部分去除；

- 拔出的杂草应及时放于垃圾桶内，不可随处乱放；

- 除草应按块、片、区依次完成。

    - 除草剂除草:

- 使用除草剂除草时应在绿化管理员指导下进行，由绿化工配药，正确选用除草剂；

- 喷除草剂时喷枪要压低，严防药雾飘到其他植物上；

- 喷完除草剂的喷枪、桶、机等要彻底清洗，并用清水抽洗喷药机几分钟，洗出的水不可倒在有植物的地方；

- 靠近时花、灌木、小苗的地方禁用除草剂，任何草地上均禁用灭生性除草剂；

- 用完除草剂要做好记录。

    - 杂草防除质量标准：

- 三级以上草坪没有明显高于15cm的杂草，12cm的杂草不得超过5棵/ m2

- 整块草坪没有明显的阔叶杂草；

- 整块草地没有已经开花的杂草。

  - 病虫害防治

4.7.1 草坪常见病害有叶斑病、立枯病、腐烂病、锈病等。

    - 草坪常见虫害有蛴槽、蝼蛄、地老虎等。

    - 草坪病虫害应以防为主，具体操作参见《植物病虫害防治作业规程》的有关规定。

    - 对于突发性的病虫害无论哪一级的草坪都应及时针对性地选用农药加以喷杀，以防蔓延。

    - 对于由于病虫害而导致的严重退化的草坪应及时给予更换。

  - 打孔与疏草

    - 对于二级以上的草坪应每年打孔一次，并视草坪生长密度每l－2年疏草一次。草坪上举行过大型活动后亦应给予局部疏草并培沙。

    - 局部疏草：

- 用铁耙将被踩实部分耙松，深度约5cm；

- 清除耙出的土块杂物；

- 施上土壤改良肥；

- 培沙。

  - 注意事项

    - 用机械剪草时,应先将周围的无关人劝离，以防机械误伤人。

    - 草坪不干不可用机械剪草。剪草中下起雨要停止剪草，待雨干后进行。

    - 无特殊情况下(如中途下雨等)，同一块草坪应在同一天内剪完,以防生长不均。

    - 草坪喷药肥或除草剂时，应压低枪口，以防水雾飘到周围的人或植物上。

    - 机械使用过程中如出现异常现象应及时停下并报告技术员或主管，不可自作主张拆修，更不允许带问题继续操作。

    - 员工在进行喷药或剪草机剪草时应戴好保护装置，以防出现事故。

    - 对于草坪的施肥、更换、修剪应做好《草坪养护工作登记表》。

5.0    相关支持文件

《绿化机具管理标准作业规程》

《植物病虫害防治标准作业规程》

6.0    记录

《草坪养护工作登记表》

- 二、乔灌木养护作业规程

1.0   目的

规范乔灌木保养工作程序，确保乔灌木的养护质量。

2.0   适用范围

适用于厂区内的乔木、灌木的养护工作。

3.0   职责

3.1   项目经理负责对本厂区的乔灌木养护工作进行监督检查。

3.2   绿化主管负责依据本规程组织实施、技术指导、质量监控。

3.2   绿化工依照本规程实施乔灌木养护作业。

4.0   程序要点

4.1   乔木修剪

4.1.1 修剪工具：高枝剪、截锯、枝剪、人字梯、手套、警示牌等。

4.1.2 修剪操作内容：

A.棕榈科植物老化枝叶枯黄面积达2/3时即应剪除，其叶壳在底部开裂达1/3以上时应剥除，修剪时应严格保护主干顶芽不受损伤；

B.对由于受意外伤害折断而枯黄的枝叶应及时清剪；

C.每年12月至次年2月应对乔木修剪，剪除徒长枝、树身的萌蘖枝、生长枝、下垂枝、病虫枝、交叉枝、扭伤枝、枯枝、烂头等，并对树冠适当整形保持形状，对造型树木应每两个月修剪一次外形，以保持形状。

D.修剪整形应达到均衡树势、完整树冠和促进生长的要求；

E.剪下的枝叶应及时清除，集中运到花木基地处理。

4.2   灌木修剪

4.2.1 修剪工具、用具主要有：绿篱机、绿篱剪、手套、警示牌等。

4.2.2 修剪内容：

A.所有灌木应在冬季进行一次、弱枝、徒长枝清剪及株型修剪工作；

B.非观花的造型灌木生长季应至少每25天进行一次修剪以保持树冠丰满、树型美观；

C.每天巡查中应及时清剪因折断等而枯黄的枝叶；

D.对于散尾葵、棕竹等棕榈科灌木应及时将枯黄的叶边清修；

E.观花灌木应在花期过后进行较重的修剪，尽量避免在开花前修剪。

4.3   乔灌木施肥

4.3.1 乔木应每年施肥一次，采用穴施或环施法，有机肥或复合肥均可。

4.3.2 观赏用的小灌木每年冬季应施一次有机肥，每年5～6月应追施一次复合肥，入冬前应施一次钾肥。

4.3.3 厂区内乔灌木不应施用尿素等高氮肥速效肥。

4.4   病虫害防治

4.4.1 厂区内灌木每月应喷一次广谱性杀虫剂和杀菌剂。

4.4.2 对突发性病虫害应及时针对性地喷杀农药。

4.4.3 应交替使用几种药物喷杀，避免重复用同一种药导致病虫产生抗药性。

4.4.4 喷药时应注意喷药植物的叶背面及根茎部位。

4.4.5 厂区内禁用高毒或强刺激的农药。

4.5   乔灌木养护应达到的质量标准

4.5.1乔木生长健壮，形态整齐，无凌乱枝条和冗长枝叶，灌木株形整齐，造型植物轮廓清晰，修剪面平直整齐，棱角分明。

4.5.2 没有长30厘米以上枯枝黄叶、析断枝、修剪残留枝。

4.5.3 正确施肥、喷药，无明显病虫害。

4.5.4 乔木基部无40厘米高以上萌蘖枝，无过长杂草、杂物。

4.5.5 灌木脚部整齐清洁，无过长杂草杂物，无严重黄叶、积尘。

4.5.6 乔木修剪截口与枝位平齐，直径8厘米以上的截口要封蜡。

4.6   乔灌木养护注意事项

4.6.1 不得擅自改变原植株造型。

4.6.2 不得擅自截剪直径5厘米以上枝条。

4.6.3 乔木修剪应两个人以上配合，用人字梯及高枝剪、高枝锯进行，不提倡爬树修剪。

4.6.4 乔灌木喷药应注意风向，注意保护员工及周围人员安全。

4.6.5 乔灌木修剪、施肥、喷药等养护工作及时登记。

4.6.6 山体斜坡上的乔灌木养护操作应注意安全，戴好有关安全设备。

4.6.7 在厂区内进行乔灌木修剪时，工作区域应摆放警示牌，防止无关人员走近发生危险。

4.7   浇水、施肥、剪草、病虫害防治等乔灌木养护工作均应记录在《乔灌木养护工作登记表》上。绿化主管每周对管辖范围内的乔灌木养护进行一次质量检查，将检查结果填在工作日志上。本规程作为绿化工绩效考评的依据之一。

5.0    相关支持文件

《绿化机具管理标准作业规程》

《植物病虫害防治标准作业规程》

6.0    记录

《乔灌木养护工作登记表》

- 三、绿篱养护作业规程

1.0   目的

规范绿篱养护工作提高绿篱保养水平。

2.0   范围

适用于厂区范围内的绿篱养护工作。

3.0   职责

3.1   绿化主管负责绿篱养护的组织实施与质量控制。

3.2   绿化主管负责绿篱养护质量保证和操作技术培训。

3.3   绿化工负责按本规程进行绿篱养护具体操作。

4.0   程序要点

4.1   绿篱养护质量要求

4.1.1 造型绿篱轮廓清晰，棱角分明。

4.1.2 墙状修剪绿篱侧面垂直，水面水平，无明显缺剪漏剪，无崩口，脚部整齐。

4.1.3 每次修剪原则上不超过上一次剪口，已定型的绿篱新枝留高不超过5cm。

4.1.4 片植绿篱修剪应有坡度变化，但坡度应平滑，不能有明显交接口。

4.1.5 绿篱内生出的杂生植物、爬藤等应及时予以连根清除。

4.1.6 生长不良或遭受病虫害而严重变形的植株应及时用大小相当的同类植株予以更换。

4.2   园区内的绿篱养护应视天气情况2-3天淋一次水，每半个月用水冲洗一次叶面。 4.3   施肥

4.3.1 园区内绿篱每年2月底施一次花生麸或其他有机肥，用量平均每棵30克，施后用土将肥覆盖。

4.3.2 园区内绿篱要求每3个月施一次缓溶肥，施肥时应严防肥料粘在枝叶上或撤落路 边，肥料不许成堆贴近植物根部。

4.4   病虫害防治

4.4.1 常见病害及其防治:

A. 白粉病。白粉病发作时用粉锈灵防治；

B.黑斑病。黑斑病发作时用甲基托布津、代森锰锌、百菌清防止；

C. 煤污病。防治煤污病要清疏植株增强光照，喷杀蚧药和百菌清的混合 液，结合防杀蚧壳虫同时进行。

4.4.2 常见虫害及其防治:

A. 蚜虫。蚜虫发作时用氯氰菊脂类:万能粉防治；

B. 螨虫。螨虫发作时用克螨特、速螨酮、三氯杀螨醇等防治；

C. 蚧壳虫。蚧客虫发作时用速扑杀、乐斯本等防治。

4.4.3 园区内绿篱每月喷广谱性杀虫及杀菌药一次。

4.4.4 绿篱喷药应用高压喷雾机进行，喷药时将喷药枪伸入绿篱内从叶背面喷。

4.5   修剪

4.5.1 园区内绿篱每年冬季应彻底清剪一次枯枝弱枝，并在开春前将高度 压到定高点重剪一次。

4.5.2 春夏生长季应平均每25天修剪一次，平时对个别长枝进行局部修整。

4.5.3 用绿篱机修剪的方法步骤:

A. 按比例(一般机油与汽油的比例为1:20-1:25)配好混合油，加油，修剪前检查机器运转正常；

B.确定修剪高度，一般不低于上一次剪口；

C.先剪正侧面，再剪水平面，然后是次侧面；

D.反复找平剪过的地方，修脚部；

E.清理剪下的枝叶，不能有枝叶挂于绿篱上；

F.操作完后离场，做好相关工作记录。

4.5.4 绿篱修剪注意事项:

A.机油与汽油的配油比例准确；

B.冷机启动时先泵三下油。启动时绿篱剪口不能向着人。刚启动时不能加太多油，启动后拿好机器后再逐渐加大油门；

C.手握开动着的绿篱机应遵守横平竖直的原则，严禁剪口朝向自己身体任何部位;

D. 绿篱定高原则上不能低于上次修剪的高度，剪后应彻底清理剪下的枝条；

E.修剪时身体不能压着绿篱，若绿篱太宽可分别在绿篱的两边修剪。

4.6   绿篱修剪、喷药、施肥或更换后应及时进行登记。

4.7   绿化领班每半个月对园区内绿篱进行一次质量检查，检查结果记入《绿化工作质量检查表》存档于环境管理服务部一年，作为对员工绩效考评的依据之一。

5.0   相关支持文件

《绿化机具操作标准作业规程》

《植物病虫害防治标准作业规程》

6.0   记录

《绿篱养护工作登记表》

- 四、花摆养护作业规程

- 目的

规范室内外花摆的养护操作，确保花摆的养护质量，提高环境质量。

- 适用范围

适用于管辖园区范围内的室内外所摆放的绿植及时花的养护。

- 职责

  - 绿化主管负责花摆养护的组织实施。

  - 绿化工依照本规程进行室内外花摆养护具体操作。

- 程序要点

  - 外观保养

    - 绿化工要求每天上班后巡查一遍室内外花摆，及时清除残花黄叶、断枝、盆内杂物，清洁花盆外表污泥，清理底碟泥垢和积水，并调整好花盆。

4.1.2 花摆每次进场前需清洁植物叶面。绿化工应定期对植物叶片擦抹，叶面不残留泥土和灰尘。

4.1.3对每棵植物应仔细检查，对出现残叶黄叶、树形不对称，有陡长枝的绿植要及时修剪，对于叶片枯黄面积超过1/3以上的应整片剪除，枯黄面积未超过1/3的，应用枝剪顺着叶形将枯黄部分剪除，注意保留叶形，不可一刀切过。

4.1.4 对于一些个别提前开败的时花要及时抽换，以保持整个花坛的整体效果。

4.1.5 对于高出时花的竹签、杂草应及时清除。

  - 浇水

    - 室内花摆的浇水应根据盆泥的湿度而定，放于光线强、空调出风口等位置的花木一般需水量大，每次淋水应以浇透1/2盆土为适中，放置在其他位置的花摆一般以浇透1/3盆土为适中，浇水时应注意不能溢出盆外。

    - 对室内多肉多浆、宿根类植物要少浇水。夏秋两季多浇水，冬春两季少浇水，保持适量水分，对客户是木地板或地毯更要严格控制水量。

    - 室外的盆种时花夏秋季一般要求每天早晚各浇一次水，春夏季视天气情况每1-2天浇水一次。

  - 施肥

    - 一般盆栽时花出圃前要求先施一次高磷钾的复合肥，摆上后一般不再施肥。

    - 长寿命盆花应每半个月施一次高磷钾的复合肥。

    - 室内观叶植物常用N-P-K复合肥及有机肥，应按照不同地点湿度、光线、植物品种来决定施肥用量。

    - 室内花木不应使用有异味的肥料及尿素等高效纯氮肥。

    - 时花摆放后期，若每盆时花内处于较佳观赏状态的花朵不超过最佳观赏期的1/3时应定为待换花。若某个花坛中待换花的比例超过l／2时要求全部更换。

  - 病虫害防治

    - 花摆摆放前应先喷一次广谱性的杀虫、杀菌剂，注意喷杀花盆泥面的蚊虫。

    - 室外摆放的时花每天应注意巡查，发现病虫害应及时喷药。

    - 室内花摆严禁用剧毒、强刺激性或污染叶面粉剂的农药如有机磷类农药、百菌清粉剂等。

    - 其他规定见《植物病虫害防治作业规程》的有关规定。

4.5   更换

4.5.1 花摆有以下情况的，应在一日之内更换:

A.观叶植物观赏叶片少于植株的1/2以上，植株有较严重枯黄或生长不良，影响美观；

B.植株有较严重病虫害，且较难用药喷杀，或防治该种病虫害的药物具有强刺激性，不宜在室内喷杀。

C.植物不适应摆放的环境，产生落叶等症状。

4.6   花摆养护质量标准：

4.6.1 植株丰满健壮，株型自然匀称；叶面干净光亮、无明显病斑、无明显虫害。

4.6.2 植株无残花、残叶、黄叶，无高出花面的竹签、杂草等。

4.6.3 花盆摆放整齐，花盆外表及底碟干净无泥垢，盆内无杂物，最外一圈面对客人的盆边整洁美观。

4.6.4 整个花坛待换花不超过1/2。

4.6.5 无明显病虫害，大叶时花叶面无虫口。

4.6.6无缺水干旱现象，植株生长良好；

4.7   对于花摆的浇水、施肥、更换应做好《花摆养护登记表》。

5.0    相关支持文件

《植物病虫害防治标准作业规程》

6.0   记录

《花摆养护工作登记表》

- 五、植物病虫害防治作业规程

- 目的

规范植物病虫害防治工作，确保植物不受病虫害危害，达到预期质量要求。

- 适用范围

适用于园区内的园林绿化病虫害防治工作。

- 职责

  - 绿化主管制定植物病虫害防治计划，并负责组织实施。

  - 项目经理负责审批植物病虫害防治计划。

  - 绿化工负责病虫害防治的具体操作。

- 程序要点

  - 植物病虫害防治计划的制定

主管应根据实际情况每季度编制《植物病虫害防治计划表》，并报经理审批后实施。

  - 园林植物病虫害防治原则

    - 坚持预防为主综合防治的原则。

    - 病虫害发生时及时给予有效治疗，尽可能防止扩散与蔓延的原则。

  - 危害园林植物的病虫害种类

    - 危害园林植物的生物：

- 昆虫：

- 咀嚼式口器昆虫(食叶类昆虫)如：金龟子、刺蛾、夜蛾、凤蝶；

- 刺吸式口器昆虫(吸汁类昆虫)如：蚜虫、粉虱、介壳虫、红蜘蛛；

- 地下昆虫如：蝼蛄、金针虫、小地老虎类；

- 蛀干昆虫如：菊天牛、桑天牛类。

- 牛和蛞蝓；

- 鼠害和白蚁。

    - 危害园林植物的病原菌：

A．菌性病害：

- 炭疽病类；

- 斑点病类；

- 白粉病类；

- 锈病类；

- 疫病类；

- 霉霜病类。

- 菌性病害：

  - 青枯病；

  - 软腐病。

- 毒和类菌质病害；

- 线虫性病害；

- 生理性病害。

  - 园林植物病虫害的防治方法

    - 减少病虫来源：

- 执行植物检疫制度，禁止运输带有病菌和害虫的植物进入园区；

- 对于种籽、苗木进行消毒处理，有利于减少园林植物种植场地的病虫基数，使今后防治比较主动；

- 对于花木基地内执行轮栽制度；

- 进行场地清洁、清除植物残株、病枝叶、土壤、杂草等，减少病菌和害虫的栖息场所；

- 加强日常养护管理，使植株生长健壮，控制病虫害滋生和蔓延。

    - 选用抗性品种：

- 选用抵抗病虫害能力较强的园林植物进行栽培和种植；

- 对易于感染及招惹病虫的园林植物应禁止或尽量少种植栽培。

    - 选择化学药剂防治：

A．杀虫药剂：

- 触杀剂，通过接触害虫表皮或渗入虫体内部组织，使害虫中毒死亡；

- 胃毒剂，置放在植物或其他食料上被害虫吞食进入消化道后，使害虫中毒死亡；

- 内吸剂，当害虫取食含有药剂的植物组织或植株汁液时，中毒死亡；

- 熏蒸剂，药剂气化或分解成毒气，通过害虫的呼吸系统进入虫体使害虫中毒死亡。

B．杀菌药剂：

- 治疗剂，从植株表皮渗入体内，抑制病菌生长，杀死病菌丝体或中和病菌产生毒素，使植株不再受害或恢复生长；

- 内吸杀菌剂，通过植物组织器官吸收进入体内，并在其中传导散布、存留或产生代谢物，从而保护植物免受病菌危害或抑制病菌生长；

- 杀线虫剂，用于土壤处理，杀死土壤中线虫。

    - 特别强调在使用杀菌剂防治花卉病害时，应注意：

A．苗床、盆土的消毒：

- 福尔马林液消毒：用2％福尔马林洒于苗床，覆盖5天再播种及种植花卉；

- 敌克松消毒：用70％敌克松可湿性粉剂0.5公斤拌细土15-20公斤，撒施于苗床再行播种；

- 代森铵／代森锌消毒，用500倍代森铵或65％代森锌可湿性粉剂，每平方米苗床施3公斤；

- 福美双消毒，播种前用50％福美双可湿性粉剂0.5-0.75公斤混细土20倍撒人苗床；

B．浸种拌种消毒：

- 高锰酸钾液浸种，用0.2％高锰酸钾液浸种子、种球12小时，用清水洗净后播种；

- 福美双拌种，用50％福美双可湿性粉剂拌花卉种子播种；

- 多菌灵、百菌清拌种，用50％多菌灵或75％百菌清可湿性粉剂相当于0.2％的药量拌种。

C．苗期、成株期的防治：

- 粉锈宁可防治植株的白粉病；

- 瑞毒霉可防治花卉苗期病害；

- 百科乳油可防治叶斑病；

- 扑海因、速真灵可防治花卉灰霉病。

  - 农药的使用

    - 在使用农药进行植物病虫害防治时，应按以下操作要领操作：

  - 先准备好相关喷药工具；

  - 工作人员必须穿长衣、长裤、戴手套、口罩，详细阅读标鉴说明，并做到：

- 清楚农药的防治对象；

- 清楚农药的使用剂量；

- 清楚农药的稀释倍数；

- 喷药时，操作人员应站在上风口；

- 喷药作业完毕，作业人员应洗净手、脸、和喷药工具，将剩余农药如数交回仓库集中保管。

    - 使用农药时，必须注意以下事项：

  - 通常情况下，农药均具有毒性，必须妥善保管，以防出现意外事故；

  - 在园区内使用农药应杜绝使用剧毒、残效期长及具强刺激性气味的农药；

  - 使用各种农药的浓度应准确，两种或两种以上药剂配合时，用量要准确，避免降低药效或产生药害；

  - 喷洒农药的浓度要考虑植物的生育期，一般在落叶或生长旺盛时期，浓度可略高，发芽期和幼嫩小苗浓度要低，花卉开花期一般不使用喷洒的农药；

  - 喷洒农药时要求均匀，以防多药处出现药害，少药处病虫未除；

  - 大风雨天、重大节日或专项活动期间及周未禁止喷药；

  - 喷除草剂时应全程用低压并压低枪口，以防药雾飘到周围植物上。喷完后要彻底清洗药桶、机器后再用清水抽洗机内部喷管几分钟。

    - 在使用农药时，必须有绿化管理员或技术员在场进行药剂配制及现场技术指导。

  - 园区植物病虫害防治要求

    - 全年中无严重的病虫害发生。“严重病虫害”是指：相同或类似品种在同一时间，受同一病虫害造成花木大面积光叶或死亡的病虫害。

    - 全年中一般病虫害不超过三次。“一般病虫害”是指：可发现明显病虫害症状，花木受损面积不大，在一个月内即可恢复长势的病虫害。

    - 全年中轻微病虫害不超过五次。“轻微病虫害”是指：有较轻的病虫害症状，但通过喷药能在10日内恢复的病虫害。

  - 园林植物病虫害的防治记录

    - 在植物用药过后，还要定期观察防治效果，对于出现药害或无效的治疗结果。

    - 每次病虫害防治的实施情况由绿化工填写《植物病虫害防治记录表》，事务助理监督，并由事务助理及时在《植物病虫害防治计划表》备注栏予以注明。

- 六、绿化机具操作标准作业规程

- 目的

规范常见绿化机具的操作，确保绿化机具的正确安全使用。

- 适用范围

适用于园区绿化工对绿化机具的操作。

- 职责

技术工负责编制绿化机具操作规程并组织绿化工操作培训。

绿化工负责依照本规程进行各类绿化机具操作。

- 程序要点

  - 非机械类园林工具的操作

    - 高枝剪及高枝锯的使用：

- 用高枝剪高枝锯，修剪杆与人体至少要成30 度夹角，以免枝条掉下伤人；

- 高枝剪修剪的剪口呈45度倾斜向分枝的外侧；

- 使用高枝锯锯枝条时，应先从下向上锯掉1/5以上，再从上往下锯，以免枝条断下撕裂树皮；

- 若枝条太大，用高枝剪修剪困难时，不应强行修剪，应用高枝锯修剪；

- 用完的高枝剪、高枝锯应做好刀口清洁卫生后放入仓库保存好。

  - 园林机器的使用操作

    - 软绳型割灌机和打草机的操作要求：

- 检查机油、汽油是否正常，检查刀盘等机器各部位是否正常，不正常的应处理正常后才能使用，并做好用前记录；

- 依照不同机器的使用说明调节机器剪草高度；

- 清除剪草区域内的石块及杂物，将工作区域内的无关人员劝离；

- 启动发动机，逐渐加大油门，放下刀盘，合上离合开始行剪草，再加油门到低档位；冷机起动时先关闭风门，拉动起动绳起动后再打开风门；

- 加油直到机器运转正常后合上自走离合开始剪草；

- 障碍物应绕行，四周不规则草边应沿曲线剪齐，转弯时应调小油门；

- 修剪过过程中不允许超负荷运作。

- 剪草结束后，先松开离合，再将油门调至停止档；

- 待机器刀盘完全停止运转后，方可清理机身内外草渣，用水将机器冲洗干净，但需避免水冲入发动机等重要机件内部；

- 检查清洁空气滤清器及机油；

- 机器使用完毕后妥善保管。

    - 喷雾机的使用操作要求:

- 查检机器的油量、吸水头、加压器、水枪、喷管等是否正常，加足汽油，做好用前记录；

- 喷药时戴好口罩、脏手套等保护用品；

- 调配好肥料或农药，将工作区域内的无关人员劝离；

- 冷机启动时先关闭风门，将开关打向“ON”，将油门调好，加压阀处于低压档，关闭喷枪；

- 启动绳启动后打开风门，将喷枪拉到喷施点，开枪喷药或肥；

- 喷药时注意喷植物的叶背，喷药或喷肥过程中有人走过时要将枪头压低，注意药雾不能飘到旁边的植物上；

- 喷完药或肥后将开关打向“OFF”关机，收好高压管，用清水洗干净桶内残留的 药或肥，加入少量水再启动机器抽洗机器内的药或肥几分钟；

- 抽洗完毕后再关机，检查机器后妥善保管；

- 将手、脸洗干净，漱口，更换衣服。

  - 各类园林机具使用范围

    - 其他园林小工具使用范围：

- 高枝剪：拉绳式高枝剪用于修剪直径3cm以下高枝，传动式高枝剪用于修剪直径1cm以下高枝或远枝；

- 高枝锯用于修剪直径5－10cm的高枝；

- 大力截枝剪用于修剪直径2－5cm的枝条；

- 截锯用于修剪直径5cm以上的枝条。

    - 旋刀剪草机用于修剪二级以上且坡度不大于15度的草坪。

    - 滚筒剪草机用于修剪一级以上草坪。

    - 喷雾机用于草坪施液肥或花木草坪喷药，亦可用于喷除草剂，但喷除草剂后要将机器彻底清洗干净并注意周围花木安全。

  - 绿化机具使用注意事项

    - 所有工具不允许超出其使用范围去使用。

    - 各类机器使用前应进行检查，使用后要做好检查及清洁工作妥善保管。

    - 使用剪草机剪草前应首先彻底清理剪草区域内的石块杂物，并将工作区域内的无关人员劝离。

    - 使用喷雾机时操作人员应站在上风口,不能逆风喷，有人走过时应压低口或暂时关闭喷枪，等人走过后再开枪喷。

    - 用喷雾机喷除草剂时应全程使用低压,并压低枪口,来防药雾飘到周围其他植物上,用完后要求抽洗机器2-3次。

    - 喷药时应注意戴好手套、口罩等保护物品，喷完后要洗手、脸、漱口并更换衣服，以防中毒。

    - 禁止将手伸入任何剪草机刀盘区内清除草渣杂物。

    - 草地未干应禁止用机器剪草。

    - 绿篱机启用进剪口不能朝向人身体任何部位，油门要调到最小，不能用绿篱机修剪直经1cm以上的枝条。

- 第四章   保洁绿化服务项目作业方法

- 一、环境清洁作业方法

- 目的

规范各项清洁作业规程的具体要领，清洁工作确保达到标准。

- 适用范围

适用于项目具体的清洁作业。

- 职责

3.1    保洁主管负责组织实施各项基本的清洁作业。

3.2    保洁员负责按本规程进行各项基本的清洁作业。

- 程序要点

4.1    推尘

4.1.1  推尘是用尘推对各种高档地面如大理石等地面的牵尘，操作简单省力，附着灰尘力强，可保持地面光亮，被广泛应用于大厦的日常清扫保洁。将极少量的牵尘油渗入拖布；

    - 沿直线推尘，尘推不可离地；

    - 尘推沾满尘土时，将尘推放在垃圾桶上用刷子刷净再使用，直到地面完全清洁为止；

4.1.4  尘推失去粘尘能力，要重新用尘推处理液处理，然后才可使用；

4.1.5  尘推用脏后，可用碱水洗净，干后重新喷上尘推处理液使用；

    - 每次推尘后应及时将地面灰尘、垃圾打扫干净，地面不能留有脚印、污迹。

  - 擦拭

4.2.1  干擦。抹布一般是沾湿后使用，但有些表面如高档漆面、铜面、不锈钢面等不宜经常湿擦，可用干抹布擦拭。操作时，就象抚摸似地轻擦，以去除微细的灰尘。如果用力干擦，反而会产生静电粘附灰尘。

4.2.2  水擦。在去除建筑材料及家具表面的灰尘、污垢时，广泛运用水擦或湿擦。湿抹布可将污垢溶于水中，去污除尘效果好。使用时，应经常洗涤用脏了的抹布，保持抹布清洁。另外，要注意抹布不可渍水过多。

4.2.3  抹布应选用柔软、吸水性强、较厚实的棉制毛巾。使用时将毛巾折3次，叠成8层，比手掌稍大，一面用脏后再用另一面，不可用脏抹布反复擦拭，否则会损伤被擦物的表面。

4.2.4  擦拭一般家具的抹布、擦拭饮食用具的抹布、擦拭卫生间的抹布等，必须严格分别专用。

    - 擦拭时应从右到左（或从左到右），先上后下，将被擦物全部、均匀地擦遍，不要落下边角，不要漏擦。

4.3    吸尘的专用设备操作

4.3.1  把软管接在机身，插入220伏电源；

4.3.2  开动时按顶上的开关按钮；

4.3.3  吸硬地面时，把吸嘴毛刷取出，吸地毯时毛刷插入吸嘴内；

4.3.4  使用完毕后切断电源，取下软管和管夹头，将绕好的电线挂于机身外壳。

4.4    家具及云石台面的清洁保养

4.4.1  用半干半湿毛巾抹干净家具及云石台面上的灰尘；

4.4.2  将护理剂均匀喷在家具及云石台面上，护理剂不能过多，以免积聚灰尘；

4.4.3  用干毛巾对喷过护理剂的部位进行均匀涂抹，边喷边抹，重点擦除污迹，达到光亮清洁。

4.5    玻璃门窗的清洁

4.5.1  工作前准备好所有工具，如玻璃刮刀、刮窗器、玻璃清洁剂、水桶、抹布、干毛巾；

4.5.2  如玻璃表面较脏，先用水涂在玻璃上，用玻璃刮刀轻轻刮去表面污垢；

4.5.3  将抹布放入兑有清洁剂的清水中，保留抹布中水分少许，对玻璃进行清洗，擦拭时用力要均匀；

4.5.4  清洗完毕后，用刮窗器均匀刮除玻璃上的水分，并同时用抹布抹干净刀上的水分；

4.5.5  当刮干净玻璃上的水分后，再用干毛巾将玻璃边角上的水抹干；

4.5.6  在刮镀膜玻璃时要注意操作，防止刮刀刮花玻璃。

4.6    不锈钢设施的清洁

4.6.1  先用兑有清洁剂（对不锈钢无损坏）的清水抹不锈钢表面；

4.6.2  用干毛巾抹净不锈钢表面的水珠；

4.6.3  置少许不锈钢清洁剂原液于毛巾上，对不锈钢表面进行均匀、全面的拭抹；

4.6.4  清洁标准要求达到不锈钢表面无灰尘、无水迹、无污迹、无手印。

4．7   灯具的清洁

4.7.1  准备梯子、螺丝刀、抹布、胶桶等工具；

4.7.2  关闭电源，架好梯子，人站在梯子上，一手托起灯罩，一手拿螺丝刀，拧松灯罩的固定螺丝，取下灯罩；

4.7.3  先用湿抹布擦拭灯罩内外污迹和虫子，再用干抹布抹干水分；

4.7.4  把灯泡取下用干抹布擦干净后再安装回去。

4.7.5  将抹干净的灯罩装上，并用螺丝刀拧紧固定螺丝；

4.7.6  清洁日光灯时，应先将电源关闭，取下盖板，取下灯管，然后用拧干的抹布分别擦拭灯管和灯具及盖板，重新装好。

4.8    瓷砖或大理石墙面的清洁

4.8.1  准备梯子、铲刀、两条抹布、短柄刷、洗洁精、两个胶桶、地拖等工具；

4.8.2  装好两桶水，其中一桶放入适量的洗洁精；

4.8.3  用铲刀、刀片轻轻刮掉墙面的污垢；

4.8.4  把毛巾浸入放有洗洁精的水桶，拿起后用中等力度拧干（达到不滴水的程度），沿着墙面从上往下来回擦抹；

4.8.5  有污迹的地方，再用短柄刷刷洗；

4.8.6  用另一条毛巾放入装有清水的水桶，中等力度拧干（达到不滴水的程度），彻底清抹一次；

4.8.7  换清水后，将毛巾浸透后，用力拧干，再清拭一遍；

4.8.8  用干地拖把地拖干；

4.8.9  墙面每周清抹一次，每月清洗一次；

4.8.10 大理石墙面要先除旧蜡才按此程序清洁，清洁后再封蜡。

4.9    大理石墙面上蜡

4.9.1  先用铲刀清除墙面上的旧蜡及杂物；

4.9.2  然后用配有洗洁精的清洁水从上往下清洗墙面；

    - 再用无绒的干毛巾抹干墙面上的水珠，并待其风干；

    - 将少许固体墙蜡涂于干净的干抹布上，轻微用力涂抹在墙面上；

    - 另用一条干净的干抹布用力地擦拭，达到抛光的效果；

    - 大理石墙面上蜡每六个月做一次。

4.10   大理石地面的清洁保养

4.10.1 大理石地面起蜡

- 先把上蜡告示牌放置与工作现场；

- 抬起机座，套好黑色纤维垫；

- 配好起蜡水装入多功能洗地机的水箱内；

- 开动机器，拉动水箱控制杆，将起蜡水均匀涂在地面上；

- 控制机器走向，由左至右，来回走动2-3次；

- 上下行距之间互叠10厘米；

- 洗地完成后，用吸水机把起蜡水吸干净；

- 用湿地拖拖地两遍，再用干地拖拖一遍；

- 待地面干透后进行封蜡。

    - 大理石地面封蜡

  - 把落蜡拖头套在落蜡架上；

  - 把拖头浸透蜡水；

  - 把拖头放在压水器上稍微夹干后，将蜡水均匀地涂在地面上（一般封3-5层）；

  - 操作时要一层一层地将蜡水均匀涂在地面上，待每层蜡水干透后（大约30分钟，以手感干爽为准），才可进行下一层的封蜡操作；

  - 封蜡结束一般需要6小时后才用1000转/分钟以上的高速抛光机进行抛光，直至光亮为止；

  - 大理石地面打蜡每季度进行一次。

4.10.3 日常保养

- 清理地面：扫净地面后，将尘推喷适量静电除尘剂或用地拖沾取中性清洁剂（绿水）溶液抹去地面灰尘及污迹；

- 高速抛光：待地干后，用高速抛光机抛光蜡面。

4.10.4 周保养

- 清洗地面：将中性清洁剂（绿水）按1：20的比例兑成水溶液后，用洗地机配合百洁垫轻轻擦洗大理石地面；

- 涂抹保养蜡：将一份保养蜡兑四份清水，涂抹大理石地面；

- 高速抛光：待地干后，用高速抛光机抛光蜡面。

4.10.5 月保养

- 清洗地面：将中性清洁剂（绿水）按1：20的比例兑成水溶液后，用洗地机配合百洁垫轻轻擦洗大理石地面；

- 补面蜡：用吸水机吸去污水后，再用清水过净，待地干后，补上一层热塑性蜡水；

- 高速抛光：待蜡面干后，用高速抛光机抛光蜡面。

4.11   地毯的清洁保养

4.11.1 地毯吸尘: 吸尘是保养地毯最重要的程序，吸尘工作做得越好，地毯需要清洗的次数就越少，其使用寿命就越长。当发现地毯上有油污、水溶性污迹及粘有香口胶时，可分别用清洁剂清除水溶性污迹，用取油剂清除油性污迹，有铲刀刮除香口胶。

    - 地毯清洗

- 用吸尘机对地毯进行吸尘处理；

- 用地毯除污剂清除地毯上的各类污迹及香口胶；

- 按比例将地毯水兑水后加入电子打泡箱内；

- 将150转/分钟的洗地机套上地毯刷，接上电源；

# 打开泡箱开关，将泡沫均匀地擦在地毯上；

- 控制擦地机的走向，由左至右，保持40米/分钟的速度为宜；

- 操作机器在地毯上来回洗刷3-4次，上下行距互叠10厘米；

- 用毛刷擦洗边角位，抹干地毯上的泡沫；

- 用地毯吹干机吹干地毯；

- 工作完毕后，用清水冲洗泡箱和地毯刷。

4.12   烟箱的清洁

- 用镊子将烟箱内的烟头、杂物清理干净，用废纸把烟箱面上的口痰污迹抹干净；

- 每隔1小时巡查清理烟箱一次，视客流量情况增加清洁密度；

- 交接班前把烟箱碟清洗干净，用布抹干烟箱盖，工作时小心轻放烟箱盖，以免造成响声；

- 烟箱中的石米每天视清洁状况换洗。

4.13    规范垃圾收集与处理

4.13.1  清洁工应依照规定时间进行厂区垃圾的收集。

4.13.2  工程垃圾

- 瓦砾、碎砖、灰渣等坚硬的工程垃圾应用斗车或其他装运工具运送到厂区指定地点倒放，禁止倒在垃圾中转站内。

- 路面灰尘、泥沙等粉尘性垃圾在运送途中应加以遮挡，防止垃圾掉落或飞扬引起二次污染。该类垃圾一定要倾倒在厂区内指定地方，禁止倒入垃圾中转站。

- 废弃的涂料、油漆等流质性垃圾在运送途中要注意容器的封闭，防止溢流污染路面。

- 工程垃圾的清运应登记在《垃圾清运工作记录表》。

4.13.3生活垃圾

A．室内、梯间清洁人员在清洁室内、梯间时，少量的垃圾可倒入门口的垃圾箱内，量大的垃圾应直接运送到厂区内的垃圾中转站内。

B．路面清洁人员在清洁路面时，应将收集的少量垃圾直接倒入附近的垃圾筒内，下列情况下，禁止直接倒人垃圾筒内：

- 没有容器装盛的流质垃圾；

- 扔弃的大件垃圾；

- 一次能把垃圾简装满的垃圾；

- 清洁沙井内的垃圾；

- 其他不宜装进垃圾筒内的垃圾。

C．生活垃圾收集的程序

      - 及时清除楼面上所有的垃圾，收集清运时，用垃圾袋装好，并选择适宜的通道和时间；

      - 在清除垃圾时，不能将垃圾散落在楼梯和楼面上；

      - 将楼层垃圾倒入垃圾站内垃圾桶，并清扫掉在地面的垃圾；

      - 要经常冲洗垃圾站内地面和墙面以及站外的地面，保持垃圾站的整洁；防止产生异味及虫害；

      - 配合做好清运垃圾工作；

D．生活垃圾的清洁标准

      - 垃圾做到日产日清；

      - 所有垃圾集中堆放在堆放点，做到合理、卫生，四周无散积垃圾；

      - 可作废品回收的垃圾，要另行放开；

      - 垃圾站保持清洁，无异味，经常喷洒药水，防止发生四害 。

4.13.4   垃圾桶的清理

A．保洁组组长应安排固定人员专门回收运送垃圾桶内的垃圾。

B．固定垃圾运送人员应巡回的收取垃圾桶内的垃圾，保证垃圾桶内呈半空状态，方便客户使用。

C．回收垃圾桶内垃圾时，应先将垃圾桶内的垃圾袋提出放进垃圾车内，再重新铺好新的垃圾袋。

D．铺垃圾袋时应将垃圾袋口完全张开，袋口反卷5cm折贴在垃圾箱外沿，再盖紧垃圾筒盖。

E．将垃圾运送到垃圾中转站存放。

F.有回收利用价值的垃圾应拣出分类存放。

- 二、绿化养护作业方法

1.0   目的

规范各项绿化作业规程的具体要领，绿化工作确保达到标准。

2.0   适用范围

适用于项目具体的绿化作业。

3.0   职责

3.1   绿化主管负责组织实施各项基本的绿化作业。

  - 绿化工负责按本规程进行各项基本的绿化作业。

4.0   程序要点

4.1绿化植物的种植、移植

4.1.1绿化植物的种植宜在雨水充足，植物生长旺盛的季节进行（3—8月份）。但不宜在雨天进行种植或移植。

4.1.2种植树木时，需综合考虑树冠，树干的大小，留置适当的土球，保证有足够的根系，确保成活率。

4.1.3绿化植物移植时，应切断主根，尽量保持足够的须根，以使其能够迅速恢复生长。

4.1.4为了减少蒸发，保持植物体内有足够的水份，在移栽树木时，一般要去掉三分之二的枝叶。对须根少或难成活的树木，要剪掉所有树叶，只保留树干。

4.1.5移植、铺种草皮时，在每块草皮之间须保持1公分左右间距。

4.2  修剪

4.2.1 乔灌木应保持美观的形状，枝条无杂乱现象。

4.2.2 绿篱修剪应保证表面平整，无凹凸现象，轮廓清晰；超出花坛、花台内部边沿2-5公分无黄土裸露。

4.2.3 花球修剪应保证重心适当，形态美观均匀，无突出长枝。

4.2.4 草坪要经常修剪，无压盖花台、花坛现象，无明显黄土裸露。

4.2.5 草坪高度应保持在6CM左右。立春前进行较低修剪，一般保留草茎3CM为宜，剪完后要用铁耙除去枯叶死草；立秋前修剪的高度为草长的一半为宜；立冬前修剪高度为草长三分之一，以巩固草根的生长。每次修剪后，对用剪草机不能剪到的树边，墙角等部位，应用割灌机割边。

4.3   浇水

4.3.1 园林植物的浇水，应遵循“不干不浇，浇则浇透”的原则进行。

4.3.2 室内盆栽植物，每周浇水1次，保持土壤湿润，同时喷淋叶面，并用湿毛巾擦拭。每次浇水后，及时清洗垫盆。

4.3.3 室外植物的浇水时间，应根据天气状况和季节而定。4至11月份，在9：00以前，15：00以后浇水；11月至次年3月份，在9：00以后，17：00以前浇水。

4.3.4 刚修剪过的植物，易被病菌感染，一般在修剪3天，待伤口愈合后再浇水。天气干旱，必需浇水时，应避免把水浇在伤口上。

4.3.5 视情况对室外植物浇淋叶面，除去表面灰尘。

4.4  松土施肥

4.4.1 在新植树木时，尽可能加入有机肥，改良土壤。

4.4.2 花坛应每月松土，并结合施肥（以复合肥为主）一次。

4.4.3 施肥应以复合肥为主，并避免洒落在叶面上，灼伤叶面。

4.4.4 每次施肥后，应立即浇足够的水，使肥料迅速溶解，渗入地下。

4.4.5 对盆栽植物，可先将肥料（尿素、钾肥）溶解，再喷到叶面上，浓度控制在0.1-1‰之间。也可直接喷洒罐状叶面肥。

4.5  绿植杀虫

4.5.1 室外进行消杀作业时应避免阳光强烈的正午，尽量选在晴朗天气的阴凉无风时候进行。以防中暑或中毒。

4.5.2 消杀浓度不宜过高，对施用的药物应每隔一段期限进行一次更换，否则长期过高浓度或长期施用一种药物会使病虫产生抗药性，不利于消杀工作的有效进行。

4.5.3 植物叶片发生缺刻、孔洞、网状等机械损伤时多为螟虫、毛毛虫等咀嚼式口器昆虫危害，采用触杀剂、胃毒剂（如敌百虫、敌敌畏乳油、 吡虫啉、克虫霸、卡斯特）之类的农药进行防治。危害严重时用500—800倍液进行防治、轻度危害时采用800—1000倍液进行防治， 预防时采用1000—1500倍液进行喷雾。

4.5.4 植物叶面发生畸形、卷曲、皱缩等损伤时多为蚜虫、蚧壳虫等内吸式口器害虫危害，采用内吸剂药品（如氧化乐果、乐果、甲胺磷）进行防治。所需浓度同上。

4.5.5 当植物树干发生孔洞，并有明显木屑时多为天牛幼虫等蛀干害虫危害，可采用棉花头蘸熏蒸剂（如敌敌畏）堵塞洞口熏蒸进行防治。

4.5.6 植物发生萎蔫（缺水除外），多为地下寄存害虫危害（如地老虎、蛴螬），可采用200—500倍敌敌畏、敌百虫、蚨喃丹液进行浇灌防治，严重时必须移走植物进行浇灌处理。

4.5.7 如植物叶片发生黄化（缺肥外）、萎缩、变色、不正常时多为病态，如发生时可采用治疗病态的百菌清、多菌灵、代森锰锌等进行喷杀。如采用的消杀只是预防性质则可采用石硫合剂、甲基托布津进行喷杀，但一般只在春季和入冬时进行。

4.5.8有时植物发生病态时是由于植物本身缺少某种元素或土壤偏酸或偏碱造成，这时须补充微量元素或进行土壤的改变。

4.5.9蚯蚓消杀应在阴雨天气进行，将药物均匀投撒在土壤表层，再淋少量水，使药物能充分溶解不渗入土中。

4.6  照日

4.6.1 室内盆栽植物，每月移至室外无直射阳光处，接受适当的光照。

4.6.2 草花是喜光性植物，应保持足够的阳光。

4.7   病虫害防治

4.7.1 应遵循“预防为主、综合防治” 的原则，每月进行一次全面预防性的消杀。各部门可根据具体情况安排，但最少两个月须进行一次。

4.7.2 对严重的病虫害，应连续多次消杀，直至植物恢复正常生长。

- 第五章   应急预案

- 一、应急事故处理方案

1.应急事故是指在管辖区域内发生群体斗殴、打、砸、抢、火灾以及自然灾害等恶性行为。

2.对应急事故的处理，应有组织地进行，不得盲目行事。

3.对不同应急事故，应成立临时指挥小组，商讨对策及方案。

4.在发生群体斗殴，打、砸、抢的行为时，要沉着冷静，及时报警，不能因处理不当等过失，激化矛盾。

5.对一些亡命之徒，应立即采取有效措施，进行强行制止。

6.在此过程中，应驱散围观的群众，避免不必要的伤亡。

7.积极配合公安机关将犯罪分子抓获。

8.对火灾及自然灾害，要做到有组织地进行抢救，保护国家和人民生命安全。

- 二、水浸处理办法

1. 如员工巡楼时或在岗位上发现区域范围内水浸，应立即将情况报告当值主管。当值主管接报告后应第一时间到现场查看情况，经核实后应视情况决定是否马上通知有关部门（如技术维修组、后勤管理部等）负责人，应当说明有关出事之地点和简要情况，同时积极组织现有的人力物力开展抢险工作。

2.主管及时组织当值人员采取有效的措施，拦截和疏汇积水，防止水浸之漫延，尽可能减少水浸所致的损失。

3.措施包括：

a 在水漫延的通道上摆放拦水沙包，防止水浸漫延到其它楼层；

b 用布、沙包或者他材料塞住漏洞；

c 疏通排水地漏、排水渠；

d 开启排水泵；

e 用吸水机吸水；

f 其它一切经济有效的措施。

4.设法查明浸水之来源并采取有效的措施加以截断。

5.如水浸来自区域管道设施之损坏和故障，应当关闭控制有关故障部位的水掣或供水泵。

6.如水浸来自区域外，应当在区域各低于水位的出入口堵上沙袋。

7.如水浸来自市政地下水反溢，应当暂时将有关反溢的地下水道通往区域的入口封闭，并用排水泵将区域内的积水抽排出区域外。

8.水源中断后应尽快通知清洁人员清吸积水，清理现场环境，通知技术维修组修复受损的设施，尽快恢复区域的整洁外貌和正常使用。

9.如有任何公共设施的正常使用受到影响，应在区域各主要出入口设置告示，通知会客人，如有任何区域存在危险性。应在该处范围外设置警示标识或警告牌。

- 三、雷暴及飓风的紧急处理

1.必须检查办公区及生产区所有门窗是否关上及牢固。

2.风暴降临，应做好以下工作：

A 关闭公共地方的窗户。若有需要，可加上胶纸。

B 在大厅明显处张贴或竖立路滑标志。

C 建筑物外有维修棚架，擦窗机等，应通知建造商采取防风措施。

D 准备清理水浸工具，如沙包等。

E 持续收听气象台发布有关台风消息，保持与控制中心的联络。

F 应留意该建筑物是否有水浸记录，应参照水浸紧急事件处理。

- 四、客户受伤或生病的紧急处理

1、当发现有客户或任何人在公共地方突然晕倒或意外受损伤时，必须通知物业服务项目主管及打110求助。

2、将病者或伤者安置在适当地方休息，并设法通知其家人。

3、妥善保管好伤者或病者的财物，当警务人员到达时，交警务人员处理。

4、唯有受过急救训练者，方可急救伤者。

5、将伤者或病者与围观者隔离。

6、将详细情况记录后，尽快呈交主管。

- 五、高温防暑应急处理

1、为预防公司员工在高温气候环境下作业出现中暑现象，保证公司服务顺利进行，确保员工出现中暑等紧急情况时，能迅速有效的启动应急救援工作，最大限度地保障员工的身体和生命安全特制定本预案。

2、应急措施及注意事项

（1）应急预案启动：以当地气象预报的当日最高气温为依据，连续三天最高温在37℃以上或当日最高气温达38℃时自动启动应急预案，公司所有部门按应急预案执行各项工作措施。

（2）当工作现场因高温引起而导致发生各种紧急症状时，现场工作人员应采取措施对中暑人员实施有效救护，在第一时间向“120”救护中心求助，并立即向应急领导小组有关成员报告。对于重度中暑者，应尽快送医院急救。

（3）各班组负责人每天应加强工作现场的巡回检查，掌握高温环境和员工身体状况，及时处理出现的问题，将事故苗头消灭在萌芽状态。特别是重点防范现场。

（4）各班组应根据气温情况及时提供防暑用品，当发现工作人员有高温不良反应时，应立即将该处作业人员转移处理，为防止现场不良反应人员的增加，可停止作业，防止出现二次事故。

（5）高温天气期间每天应向一线现场人员供应酸梅汤或冰水至少一次，时间在每天下午14：00点。每天免费向员工供应西瓜。

3、防范措施：

（1）主管对全体员工进行安全教育，使每人都了解、掌握防暑降温的安全小常识，提高工作人员在实践中的应变能力与处理能力，做到每人都懂得保护自己，懂得救护他人。

（2）主管把公司配备的防暑降温药品，及时发放到工作现场各班组。

（3）工作现场应配备工业风扇、遮阳伞等设备进行降温，各部门可根据工作现场环境温度，合理安排工作，以员工人身安全和健康为原则，制定灵活的作息时间，错开高温时段，确保各项工作的顺利进行。

4、中暑施救方法：

（1）轻度患者：公司员工在正常作业时出现头昏、乏力、目炫现象时，应立即停止作业，防止出现二次事故，其他周边员工应将症状人员安排到阴凉、通风良好的区域休息，供应其凉水、药品、湿毛巾等。并通知部门领导。

（2）严重患者：（昏倒、休克、身体严重缺水等）公司员工出现中暑时，其他人员应迅速将中暑患者转移至阴凉通风处，用湿毛巾凉敷其头部，或用湿床单、湿衣服包裹并用扇子使劲扇，以加快散热降低其体温，并应尽快送医院急救，以免导致生命危险。

- 六、恶劣天气应急处理

本着“安全第一，预防为主”的方针，为了有效预防，及时控制和消除由于恶劣天气（如浓雾、大风、冰雹、暴雪等）引发突发事故的危害，保障客户的正常工作环境，和项目日常工作的顺利进行，特制订本预案。

- 恶劣天气的定义

指大风、浓雾、冰雹、雨雪（中大）、冻雨及台风等天气。

- 责任分工及职责

1、项目主管负责指定专人对气象部门发布信息进行收集，依据发布的灾害信息，做到早分析、早预警，通过物业宣传渠道向客户及使用人做好相应告知和警示。

负责做好危险隐患排查、排除，协助其他班组共同完成灾害期间应急处置的同时做好常规安全防范工作。

组织区域环境对隐患进行排查，并督促整改落实。隐患排查包含：房屋本体、治安隐患、消防隐患、渍水隐患、高空落物隐患等。

2、保洁和绿化组，负责依据管理处发布的预警信息，提前做好树木防护和修剪、排水井清掏、楼顶天台排水口清淤以及楼道门窗关闭工作，进一步排除各楼层安全隐患，做好必要的防护举措。协助其他班组共同完成灾害期间应急处置，做好灾害后的现场清理工作。

- 行动实施

1、各班组按照要求提前将所需工具器材发放到各岗位和部位，提前做好危险区域的防范举措和警示标示。

2、各班组管理人员电话保持24小时畅通，各班组对讲机畅通、指定调频到应急频道。

3、各班组发现事故发生，第一时间通知班组负责人，由班组负责人负责协调其他班组配合处置。

4、在恶劣天气发生中，各班组负责人必须在应急抢险的同时做好人员的安全防范工作。

5、在抢险中，做好客户的安抚工作，避免客户因损失情绪引起的二次伤害和事故扩大。

6、恶劣天气发生后，各班组按照要求收回未使用完的工具器材入库。环境维护组完成

现场清理、清洁工作。

7、做好损失统计工作，各班组完成恶劣天气发生中应急处置的总结工作。

8、留存相应抢险工作影像资料。

第五章  服务期限

服务期限：壹年，按合同实际签订为准。